ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов

ОАО «Северный коммунар» на 2011-2015 гг.»

1. Паспорт программы.

| - Наименование производственной программы. - Основания для разработки. - Разработчик программы. - Сроки и этапы реализации. - Объем и источники финансирования. - Цель программы. - Основные задачи программы. - Целевые индикаторы. | Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов для снижения затрат производства тепловой энергии на 2011-2015 гг. - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса». - Федеральный закон от 27.07.2010 №190 « Об теплоснабжении». ОАО «Северный коммунар». Период реализации программы: 2011-2015 гг., этапы осуществления:2011,2012,2013,2014,2015 гг. Объем финансирования в 2011-2015 годах: Всего: 70286,8 тыс.рублей Источник: - надбавка к тарифу за тепловую энергию; - средства предприятия. Снижение затрат на выработку тепловой и электрической энергии. Повышение энергетической эффективности производства в целом, за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости производства. Реконструкция и модернизация оборудования ТЭЦ, увеличение энергетической эффективности предприятия для постепенного, экономически обоснованного сдерживания роста тарифов в постинвестиционный период. Снижение себестоимости продукции. - Замена 60% оборудования, выработавшего свой срок эксплуатации. - Снижение удельных показателей энергоемкости производства тепловой энергии. - Уменьшение собственного потребления энергоресурсов. |
| --- | --- |

II. Анализ существующего состояния оборудования котельной ОАО «Северный коммунар».

В настоящее время оборудование котельная ОАО «Северный коммунар» находится в крайне изношенном состоянии.  Около 70% котлов, а также 90% вспомогательного тепло-механического и электрооборудования выработали свой срок эксплуатации. Автоматика безопасности и регулирования  не соответствует требованиям нормативных документов. Постоянно растущие затраты на текущий ремонт и работа устаревшего оборудования со сверхнормативными потерями делают производство теплоэнергии убыточным.

III. Цели и задачи программы.

Целью является повышение эффективности использования энергетических ресурсов предприятия.

Задачи программы:

- снижение объемов потребления всех видов энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, топлива и воды;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии;

- создание эффективной системы контроля за потреблением энергетических ресурсов;

- создание системы учета потребления энергетических ресурсов;

- восстановление тепловой мощности теплогенерирующего оборудования.

IV. Срок реализации программы.

Срок реализации программы устанавливается в период с 2011 по 2015 гг.

V.  Исполнитель программы.

ОАО «Северный коммунар»

VI. Объемы и источники финансирования.

Финансирование мероприятий программы обеспечивается инвестиционной надбавкой к тарифу на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Северный коммунар» потребителям и средствами предприятия.

Объемы финансирования (тыс.рублей).

| Назначение мероприятий | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой и электрической энергии. | 1 278,00 | 51 869,00 | 6 140,00 | 4 590,00 | 6 409,80 |

VII. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы базируется на следующих основных принципах:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- внедрение новой техники, современных устройств с меньшим энергопотреблением.

VIII. Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет руководство ОАО «Северный коммунар» и РЭК Вологодской области.

Ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, ОАО «Северный коммунар» представляет в РЭК Вологодской области отчет о реализации программы по итогам года с оценкой эффективности реализации Программы, достижения целевых индикаторов и показателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности производства тепловой и электрической энергии, проведение которых возможно с использованием средств, в виде надбавки к тарифу за тепловую энергию».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет средств предприятия».

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности производства тепловой и электрической энергии, проведение которых возможно с использованием средств, в виде надбавки к тарифу за тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО (ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ) |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  |  | 58 226,80 | 349,80 | 1 278,00 | 51 869,00 | 3 140,00 | 1 590,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | режимно-наладочные испытания котлов ДКВР-6,5/13 и ПТВМ-30 | поддержание оптимальных процессов горения и режимов работы котла | 516,00 | 205,00 | 91,00 | 220,00 |  |  |
| 2 | модернизация системы освещения котельной с заменой ламп накаливания на лампы с меньшим энергопотреблением | снижение удельного расхода электроэнергии до 33 квт.ч/Гкал | 30,80 | 9,80 | 12,00 | 9,00 |  |  |
| 3 | модернизация насосной группы системы теплофикации: замена 4 сетевых насосов(Д630-90(2шт.) и 5НДВ(2шт.)). Установка частотно-регулируемого привода | Снижение удельного расхода электроэнергии до 30,3 квт.ч/Гкал | 1 780,00 |  | 900,00 | 420,00 | 460,00 |  |
| 4 | реконструкция(замена) оборудования системы мазутоснабжения( 10 насосов, резервуар для хранения мазута РВС-2000, паропроводы, мазутопроводы) | снижение удельного расхода тепловой энергии на собственные нужды до 6,5%, снижение удельного расхода электроэнергии до 30 квт.ч/Гкал | 2 300,00 | 15,00 | 85,00 | 2 200,00 |  |  |
| 5 | реконструкция оборудования системы ХВО | Снижение удельного расхода электроэнергии до 29,4 квт.ч/Гкал | 1 190,00 | 120,00 | 190,00 | 580,00 | 120,00 | 180,00 |
| 6 | переход работы котельной с температурного графика 130-70 на 105-70 | снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до 8,8% от отпущенной т/э | 720,00 |  |  | 720,00 |  |  |
| 7 | Замена котлов ДКВР-6,5/13(№1, №2, №3) в комплекте с экономайзером, паропроводом, дымососом и вентилятором, модернизация газового оборудования и автоматики( проект, экспертиза, демонтаж, монтаж, пуско-наладочные работы), установка ЧРП | Снижение удельного расхода топлива газовых котлов до 156,2 тут/Гкал. Снижение удельного расхода электроэнергии до 28,1квт.ч/Гкал | 45 220,00 |  |  | 45 220,00 |  |  |
| 8 | Реконструкция трубопроводов пара и воды теплофикационного блока с заменой сетевых подогревателей ПСВ-45-7-15(2шт.), ПП-2-17-7-11(2шт) | Снижение удельного расхода топлива до 156 тут/Гкал, снижение расхода т/э на собственные нужды котельной до 7,2% | 4 700,00 |  |  | 2 200,00 | 2 500,00 |  |
| 9 | модернизация насосной группы питательного тракта: замена 2 питательных насосов(ЦНСГ-38-176) и установка частотно-регулируемого привода | снижение удельного расхода электроэнергии до 26,6 квт.ч/Гкал | 1 350,00 |  |  |  |  | 1 350,00 |
| 10 | Замена тепловой изоляции трубопроводов, проходящих по территории завода | Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке до 7,8% % от отпущенной т/э | 120,00 |  |  |  | 60,00 | 60,00 |
| 11 | Проведение энергетического обследования (аудита) котельной | Определение мест сверхнормативных потерь энергии | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |
| Изменение технико-экономических показателей ОКК в результате реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии | Объем потерь тепловой энергии при передаче | Обеспечение приборами учета тепловой энергии потребителей | Удельный расход электроэнергии | Себестоимость на 1 Гкал (в ценах 2010 года) |  |
|  |  |  | кг/Гкал | % | % | кВт.ч/Гкал | руб./Гкал |  |
| Показатели в целом по ОКК до реализации программы |  |  | 158000,00 | 9,66 | 14,00 | 33,25 | 1063,96 |  |
| Показатели в целом по ОКК на текущий период |  |  | 158000,00 | 9,66 | 20,00 | 33,20 | 1063,96 |  |
| Показатели в целом по ОКК после реализации программы |  |  | 156000,00 | 7,80 | 100,00 | 26,60 | 750,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | П Р И Л О Ж Е Н И Е 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет средств предприятия ( в ценах 2010г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период выполнения | Назначение мероприятия |  |  |  |  | Капитальные затраты |  |  | Планируемая экономия энергоресурсов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  | натур.ед./год |  | тыс.руб./год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | перевод оборудования работающего в кузнечном цехе с мазута на газ | 2014-2015 | Экономия электроэнергии и тепловой энергии. |  |  |  |  | 7850 |  |  |  |  | 1430 |  |
| 2 | Снижение температуры обратной сетевой воды путем наладки гидравлического режима внутренних систем отопления зданий | 2012-2015 | Снижение потерь тепловой энергии |  |  |  |  | 50 |  |  | 70 Гкал |  | 63 |  |
| 3 | Замена поршневых компрессоров ВП-20 на современные винтовые компрессоры. | 2013-2015 | экономия электроэнергии и отказ от использования технической воды |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 360 |  |
| 4 | Проведение энергетического обследования (аудита) зданий,строений, сооружений | 2015 | Определение мест сверхнормативных потерь энергии, разработка дополнительных мероприятий по энергосбережению |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания, ртутнодуговых на натриевые (уличное освещение,цеха) | 2010-2015 | Экономия электроэнергии при использовании источников света меньшей энергоемкости |  |  |  |  | 250 |  |  | 38,85т.кВт.ч, |  | 112,67 |  |
| 6 | реконструкция очистных сооружений | 2013-2015 | Экономия электроэнергии за счет повышения КПД установок и уменьшения гидравлического сопротивления |  |  |  |  | 1250 |  |  | 37,4 |  | 108,56 |  |
| 7 | Монтаж местного освещения на рабочих местах | 2012-2015 | Экономия электроэнергии за счет применения люм. светильников и исключения из эксплуатации светильников потол.освещения с лампами ДРЛ-400 |  |  |  |  | 24,8 |  |  | 15т.кВт.ч |  | 43,5 |  |
| 8 | утепление контура зданий | 2013-2015 | Снижение тепловых потерь |  |  |  |  | 420 |  |  | 92Гкал |  | 82,99 |  |
| 9 | установка электрических счетчиков, трансформаторов тока | 2012-2015 | контроль за потреблением электроэнергии и возможность ее экономии за счет использования энергоемкого оборудования в ночное время |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению | 2011-2015 | наличие специалистов в области энергосбережения на предприятии |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена кабельных сетей | 2012-2015 | экономия электроэнергии |  |  |  |  | 180 |  |  | 8,8 т.кВт.ч |  | 22 |  |
|  | И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 12 409,80 |  |  |  |  | 2 222,72 |  |